АДМИНИСТРАЦИЯ

ОСТЯЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017                                        с. Остяцк                                               № 43

О мероприятиях по подготовке объектов коммунального комплекса,

жилищного фонда и социально-культурной сферы

Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области к работе

в отопительный период 2017-2018 годов

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области к работе в отопительный период 2017-2018 годов, администрация Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и социально-культурной сферы на территории Остяцкого сельсовета Северного района (приложение № 1).

2. Образовать  комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социально-культурной сферы, к работе в отопительный период 2017-2018 годов и его безаварийного прохождения (далее – комиссия).

3.  Утвердить состав комиссии (приложение № 2).

4. Руководителям  жилищно-коммунального комплекса и социально- культурной сферы обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства к работе в отопительный период 2017-2018 годов до 01.09.2017г.

5.  Руководителю ЗАО «Жилкомхоз сервис» (по согласованию)   обеспечить создание на отопительных  котельных нормативных запасов топлива для коммунально-бытовых нужд в соответствии с Приказом Департамента по тарифам НСО от 16.10.2014г. № 199-ТЭ.

6. Организовать контроль за своевременным проведением расчётов муниципальными организациями жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками топливных ресурсов.

7. Обеспечить  выполнение  в  полном  объеме  плана  мероприятий  по  подготовке   жилищно-коммунального  хозяйства  и  социально-культурной  сферы  к  работе  в отопительный период 2017-2018 годов.

8.  Руководителю ЗАО «Жилкомхоз сервис» (по согласованию)  провести, начиная с 25.08.2017, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 30.08.2017 предоставить  акты проведенных пробных топок в администрацию Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области.

9.  До 01.09.2017 года обеспечить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду  в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.

10. Организовать и провести проверку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

11. Подготовить к зимнему периоду 2017-2018 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику.

12.  Активизировать  информационную работу с населением по пропаганде энергосберегающих мероприятий и необходимости проведения работ по установке приборов учета потребления ресурсов.

13. Контроль за  исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Остяцкого сельсовета

Северного района

Новосибирской области                                                                 А.В. Санникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

## к  Постановлению

администрации

Остяцкого сельсовета

Северного района

Новосибирской области

## от  01.06.2017г. №43

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социально-культурной сферы на территории Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области

к работе в отопительный период 2017-2018 годов

| п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2017-2018 годов | комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства | С 05.06.2017 по 01.11.2017 |
| 2 | Организация контроля за ходом накопления необходимых запасов жидкого и твердого топлива для коммунально-бытовых нужд и населения в период подготовки к работе к работе в отопительный период 2017-2018 годов | комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства | С 05.06.2017 по 01.11.2017 |
| 3 | Представление в отдел градостроительства, коммунального хозяйства, транспорта и земельных отношений администрации Северного района Новосибирской области отчетную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий | Специалист 2 разряда администрации Остяцкого сельсовета | с 10 июня по 01 ноября 2017 года еженедельно по средам |
| 6 | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области к эксплуатации в отопительный период 2017-2018 годов | комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства | С 05.06.2017 по 01.11.2017 |
| 7 | Информирование населения Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области о состоянии работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе к работе в отопительный период 2017-2018 годов года через средства массовой информации | Специалист 2 разряда администрации Остяцкого сельсовета | ежемесячно |

Приложение №2

## к  Постановлению                                                                                                                                                                 администрации                                                                                                                                                                       Остяцкого сельсовета                                                                                                                                                                            Северного района

## Новосибирской области                                                                                                                                                                  от  01.06.2017г. №43

С О С Т А В

комиссии по подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социально-культурной сферы

к работе в отопительный период 2017-2018 годов

Лаврова                        Глава Остяцкого сельсовета Северного района

Людмила Яковлевна    Новосибирской области, председатель комиссии;

Санникова                      специалист  администрации Остяцкого сельсовета

Анастасия Валерьевна Северного района Новосибирской области,

секретарь комиссии;

Сидорова                       директор МКУ  ЖКХ Остяцкого сельсовета

Ольга Сергеевна            Северного района Новосибирской области ;

Суркова                           директор МКУК «Остяцкий СДК» Северного

Татьяна Георгиевна        района Новосибирской области;

Капорикова                    депутат Совета депутатов Остяцкого сельсовета

Юлия Леонидовна         Северного района Новосибирской области

( по согласованию).