АДМИНИНИСТРАЦИЯ

СЕВЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕВЕРНОГОРАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Северное

31.03.2017                                                                                      №    54

Об утверждении муниципальной программы «О формировании современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 год

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов » на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий  федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,администрация  Северного  сельсовета   Северного  района   Новосибирской  области

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить муниципальную программу «О формировании современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 год» (прилагается)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Северного сельсовета

Северного района

Новосибирской области                                                   С.А. Шапкина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Северного сельсовета

Северного района

Новосибирской области

от  31.03.2017     № 54

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 год»»

с. Северное - 2017 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 год»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, Новосибирская область, Северный район, село Северное, ул. Урицкого, д. 20 |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Подпрограмма “Благоустройство территорий населенных пунктов»; Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области ( далее - Северного сельсовета); - повышение уровня благоустройства Северного сельсовета; - комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД Северного сельсовета; - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей Северного сельсовета |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования; - обеспечение формирования единого облика поселения; - проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД; - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД; - проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Северного сельсовета. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями; - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования; - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами; |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 3199 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет: 2252,6 тыс. рублей; Бюджет Новосибирской области 946,4 тыс. рублей. Объемы могут уточняться в связи с изменением финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 23,6 %; - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 8 дворовых территории; - 2 комплекта сметной документации подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД; - общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит 47,1%; - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 252 человека; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 80% |

1.   Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Северного сельсовета.

Одним из приоритетных направлений развития Северного сельсовета является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 17 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 1,0 тыс. м².

Количество и площадь частично благоустроенных дворовых территорий составляет 4  многоквартирных дома, с площадью дворовых территорий 0,4 тыс. м².

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Северного сельсовета)  составляет 4,6 %.

Большинство многоквартирных  домов введены в эксплуатацию в 1960 - 1990 годах прошлого столетия, объекты благоустройства  дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не соответствует современным технологическим, эксплуатационным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.  Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Мероприятия подпрограммы позволят изменить внешний облик муниципального образования.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что в большинстве дворовых территорий отсутствует даже минимальный набор благоустройства.

В муниципальном образовании 1 территория общего пользования, площадью 10,3 тыс. м², которая на сегодняшний  момент потеряла эстетический вид и нуждается в обновлении элементов благоустройства.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

2.	Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории Северного сельсовета являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование благоустройства дворовых территорий, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- благоустройство дворовых территорий;

- обновление элементов благоустройства мест массового пребывания населения;

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- количество и  доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей села, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей поселения;

- Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 3199 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета  2252,6 тыс. рублей, бюджета Новосибирской области 946,4 тыс. рублей. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 5 к настоящей Программе.

- Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

- Срок реализации настоящей  Программы  2017 год

Реализация Программы предусмотрена на 2017 год без выделения этапов.

- Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории);

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- установка малых архитектурных форм.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

- Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на территории подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, в Северном сельсовете.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: финансовое и (или) трудовое.

3. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

4. Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

5. В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды предложения, в которых предусмотрено и финансовое и трудовое участие имеют преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия.

6. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

7. Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме он-лайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации поселения.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация

Северного сельсовета.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной постановлением Администрации поселения;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается постановлением Администрации Северного сельсовета, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

- Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке.

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Северного сельсовета.

- Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства Северного сельсовета, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  поселения  к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения;

- комплексное благоустройство  дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания 252  жителя за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей села;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории Северного сельсовета

на 2017 год»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Северного сельсовета»              на 2017 год»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 23.6 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 4,6 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | - |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | - |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | - |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 80 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 80 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Северного сельсовета

на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1.1. Мероприятия: Разработка сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация Северного сельсовета |  | 2017 | 2017 | Сметные расчеты по выполнению ремонта дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показате-лей муници-пальной программы |
| 1.2Устройство дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Администрация Северного сельсовета |  | 2017 | 2017 | устройство асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| - Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |  | Администрация Северного сельсовета | 2017 | 2017 | Размещение цветников, скамеек, игровых площадок | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация Северного сельсовета |  | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД , доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 4.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение благоустройства территорий общего пользования | Отдел строительства и ЖКХ, земельных отношений Администрации Северного района |  | 2017 | 2017 | Проектно-сметная документация на выполнение проекта благоустройства территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 4.2 Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Администрация Северного сельсовета |  | 2017 | 2017 | Обустройство дорожек для прогулок, установка скамеек, контейнеров для мусора, озеленение территории с ландшафтной композицией | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Обустройство дорожек для прогулок, установка скамеек, контейнеров для мусора, озеленение территории с ландшафтной композицией | Администрация Северного сельсовета |  | 2017 | 2017 | Площадь благоустроенной территории общего пользования 10,3 тыс. м². метров | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования | Администрация северного сельсовета |  | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования, | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Администрация Северного сельсовета |  | 2017 | 2017 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 80% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской  среды Северного сельсовета

на 2017 год»

|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципаль-ная программа | всего в том числе: | ФБ ОблБ | 555 | 0503 | 50300R555 | 244 | 2252,6 946,4 |
|  | Администрация Северного сельсовета (наименование ответственного исполнителя) | МБ |  |  |  |  | 160,0 |
|  | Администрация Северного сельсовета (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия победившие электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

Северного сельсовета на 2017 год»

- План реализации Муниципальной программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу | Администрация Северного сельсовета |  | 01.04.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории | Администрация Северного сельсовета |  | 01.04.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в том числе формирование общественной комиссии | Администрация Северного сельсовета |  | 01.04.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год | Администрация Северного сельсовета |  | 01.04.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Подготовить и утвердить с учетом осуждения дизайн-проект благоустройства | Администрация Северного сельсовета |  |  | 01.07.2017 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы | Администрация Северного сельсовета |  |  |  |  | 31.12.2017 |
| Контрольное событие № 7 | Актуализация правил благоустройства | Администрация Северного сельсовета |  |  |  |  | 01.11.2017 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

Северного сельсовета на 2017 год»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

Северного сельсовета»

| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Всего, | 3199 |
| в том числе: |  |
| бюджет Российской Федерации | 2252,6 |
| бюджет Новосибирской области | 946,4 |