УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Северного района

Новосибирской области

от                           №

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация и пространственная оптимизация сети муниципальных объектов социальной инфраструктуры на территории Северного района Новосибирской области на 2013-2015 годы»

Содержание

1. Паспорт Программы……………………………………………………… 3

2. Обоснование необходимости разработки Программы…………………  5

3. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы………………………  7

4. Система мероприятий Программы………………………………………  8

5. Механизмы реализации Программы и система управления реализацией       Программы…………………………………………………………………… 8

6. Ресурсное обеспечение Программы………..……………………………. 10

7. Ожидаемые результаты реализации Программы……………………….  10

Приложение 1. Объекты социальной инфраструктуры, включенные в Программу………………………………………………………………  12

Приложение 2. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы….   21

Приложение 3. Мероприятия муниципальной Программы…………   22

Приложение 4. Сводные финансовые затраты Программы…………   24

Приложение 5. Оценка эффективности реализации Программы……  25

Приложение 6. Информация о ходе реализации Программы……….   26

Приложение 7. Информация о результатах реализации Программы…28

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация и пространственная оптимизация сети муниципальных объектов социальной инфраструктуры на территории Северного района Новосибирской области на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Управление экономического развития, труда, имущества и земельных отношений Северного района Новосибирской области |
| Руководитель программы | Управление экономического развития, труда, имущества и земельных отношений Северного района Новосибирской области, Войнова М.В. |
| Цель и задачи программы | Цель : модернизация и пространственная оптимизация сети объектов социальной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, соответствующим современным требованиям. Задачи: - Оптимизация расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры и предоставление социальных услуг. - Приведение объектов социальной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями (благоустроенности, безопасности, экономичности, долговечности). |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Северного района Новосибирской области |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Объемы финансирования: Источники финансирования – местный бюджет Северного района Новосибирской области, областной бюджет Новосибирской области: |
|  | Всего 119 750,4 тыс. руб., в том числе - областной бюджет 87 056,8 тыс. руб.; - местный бюджет 32 693,6 тыс. руб. 2013 год – 16 612,8 тыс. руб. Средства: - областного бюджета 13 853,7 тыс. руб.; - местный бюджет 2 759,1 тыс. руб. 2014 год – 59 648,8 тыс. руб. Средства: - областного бюджета 43 404,3 тыс. руб.; - местный бюджет 16 244,5 тыс. руб. 2015 год – 43 488,8 тыс. руб. Средства: - областного бюджета 29 798,8 тыс. руб.; - местный бюджет 13 690,0тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Развитие общественной инфраструктуры будет характеризоваться следующими показателями: - Более рациональное использование объектов социальной инфраструктуры. - Создание двух новых объектов социальной сферы общей площадью 2307 м2, с использованием современных технологий в области строительства и предоставления социальных услуг. - Реконструкция котельной МКОУ Останинской ООШ. - Проведение капитального ремонта 18 объектов социальной инфрастуктуры общей площадью 1682 м2. |

2.Обоснование необходимости разработки Программы

Объекты, предмет регулирования и сфера действия

Программы

Объекты регулирования Программы -   здания и помещения муниципального уровня, используемые для оказания муниципальных услуг в сферах общего, дошкольного, дополнительного образования; социальной защиты населения; культуры; физкультуры и спорта:

Предмет регулирования Программы -    управление развитием социальной сферы муниципального уровня подчинения в интересах жителей Северного района Новосибирской области.

Сфера действия Программы -   мероприятия направленные на приведение объектов социальной инфраструктуры к современным условиям эксплуатации          и  на снижение  неэффективных расходов.

Оценка текущего состояния сети объектов социальной инфраструктуры в Северном районе Новосибирской области.

В целях снижения неэффективных расходов, приведения объектов социальной инфраструктуры в соответствие с техническими условиями (соответствие правилам техники пожарной безопасности, требования к обеспечению освещения), ликвидации ветхих и аварийных объектов  собран материал  и проведен  анализ состояния объектов сети социальной сферы.

На совместных совещаниях,  с участием представителей органов местного самоуправления Северного района Новосибирской области, выработаны предложения по оптимизации, модернизации и развитию сети объектов социальной сферы Северного района.

Учреждения социальной сферы Северного района расположены в 71 объектах, в том числе в муниципальной собственности района:

- образование 27 объектов;

- культура 42 объектов;

- социальная сфера 2 объекта.

Общая площадь  составляет 40918 м2, в том числе:

- эксплуатируемая площадь объектов – 40213 м2;

-  сдаваемая в аренду –532 м2;

- пустующая – 173 м2 .

9 зданий имеют  износ более 70%.

Ветхое и аварийное состояние имеют 2 объектов площадью 158 м2.

По содержанию 1 кв.м. ветхих и аварийных объектов, затраты составляют в год более 4000 рублей, поэтому будет целесообразным оптимизировать их за счет реконструкции, ликвидации.

Для достижения главной стратегической цели Северного района и создания более комфортных условий проживания сельского населения, приближения  к стандартам и нормативам,  необходимо создавать условия для более качественного  предоставления уровня социальных услуг.

В целях экономии бюджетных средств, рассмотрим следующие варианты оптимизации сети социальных объектов за счет комплексного, более полного использования недозагруженных площадей зданий, в том числе для межотраслевого использования.

В целях приближения объектов социальной инфраструктуры к нормативам планируется  построить  два новых объекта площадью 2307 м2, в с. Останинка и в п. Среднеичинск

Планируется строительство одноэтажного здания комплексного использования в с. Останинка:

-  здание Останинского сельского дома культуры разрушилось в 90-ые годы;

- общеобразовательная школа размещена в старом ветхом здании с физическим износом 88%;

- детский сад находится в одном здании с действующим домом культуры, физический износ здания составляет 75%, площадь, занимаемая под дошкольную группу рассчитана на 20 человек (1 группа), помещение не соответствует санитарным нормам, не предусмотрено отдельно оборудованной классной комнаты, физкультурного зала, канализации, не подведён водопровод к месту для мытья посуды, отсутствует выгребная яма; помещение библиотеки находится в этом же здании.     Планируется строительство одноэтажного здания комплексного использования в с. Останинка с расположением всех вышеуказанных учреждений. Численность населения села Останинка составляет 261 человек.

Планируется строительство здания комплексного использования и в     п. Среднеичинский,  расположенного в 60 км от районного  центра с. Северного, сельский клуб находится в арендуемом здание; здание общеобразовательной школы с физическим износом 44% не соответствует требованиям СанПиНа, состояние здания неудовлетворительное (нижние венцы здания школы подгнили, стены брусчатые на металлических стяжках, чердачные деревянные перекрытия  местами провисают из-за прогнивших балок, штукатурка от потолков отстаёт, из-за преобладающего ветра с западной стороны здание поддаётся сильному воздействию); в посёлке с численностью 132 человека детский сад отсутствует. Последнее время эта  территории экономически  активно развивается – индивидуальные предприниматели занимаются разведением лошадей, осуществляют транспортные услуги по перевозке грузов. Имеется прирост населения. Наряду с этим увеличиваются рабочие места для постоянно проживающего  населения.

Новое строительство потребует в 2013-2015гг. 85 000,0 тыс. руб.

Планируется вывести из числа объектов, занимаемых учреждениями социальной инфраструктуры 98 м2 (2 объекта в 2 населенных пунктах).

Высвобождаемые объекты подлежат списанию.

В целях повышения качества оказываемых услуг планируется привести в соответствие с техническими условиями (соответствие правилам техники пожарной безопасности, требования к обеспечению освещения)  1629 м2 объектов социальной инфраструктуры,  в том числе:

За счет капитального ремонта:

- улучшить условия оказания услуг по характеристикам технического состояния и уровня благоустройства объектов:

- в с. Верх-Красноярка с численностью населения 1088 человек, Верх-Красноярский СДК в здании  отсутствуют санитарно-бытовые помещения, горячее и холодное водоснабжение. По данным экспертной оценки освещение в зрительном зале и рабочих кабинетах не соответствует нормам освещенности. В зрительном зале необходимо произвести отделку акустическими материалами. Требованиям пожарной безопасности здание не соответствует из-за отсутствия молниезащиты, пожарного водоема и пожарных гидрантов, необходимо провести капитальный ремонт потолков и стен в зрительном зале с использованием современных и наиболее безопасных материалов; ремонт полов; замена оконных и дверных блоков.

с. Фёдоровка, Фёдоровский сельский дом культуры, физический износ здания 81% требуется капитальный ремонт фундамента. Численность населения с. Фёдоровка составляет 275 человек.

Более  тысячи человек будут получать услуги в комфортных условиях после проведения капитального ремонта.

Анализ текущего состояния сети объектов социальной инфраструктуры показал необходимость модернизации и пространственной оптимизации этих объектов для создания более комфортных условий проживания населения в Северном районе Новосибирской области, приближение к стандартам и нормативам и повышение уровня качества предоставляемых социальных услуг.

- Цель, задачи и целевые индикаторы Программы

Цель Программы: совершенствование условий оказания муниципальных услуг в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения для наибольшего числа получателей услуг.

Целевой индикатор: доля сети объектов социальной инфраструктуры, не соответствующих современному уровню благоустроенности, функциональности, безопасности, энергоэффективности и долговечности.

Показатель рассчитывается на основе  данных предоставляемых учреждениями образования, культуры, физкультуры и спорта, социального обслуживания населения.

Задачи Программы определяются ее основной целью и заключаются в следующем:

Задача 1: Снижение неэффективных расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры по  оказанию муниципальных услуг в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты населения;

Целевой индикатор: доля сети объектов социальной сферы по снижению неэффективных расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры по  оказанию муниципальных услуг в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта, от общего количества объектов социальной сферы, не соответствующих современному уровню.

С учетом требований оптимизации и комплексного использования, ликвидации ветхих и аварийных объектов социальной инфраструктуры планируется реконструкция одного объекта социальной сферы.

Задача 2: Приведение муниципальных объектов социальной инфраструктуры в соответствие с  нормативными требованиями.

Целевой индикатор: экономия бюджетных средств объектов социальной инфраструктуры по приведению в соответствие с современными требованиями, от общего количества объектов социальной сферы, несоответствующих современному уровню.

Требуется приведение двух объектов социальной инфраструктуры в соответствие с современными стандартами обеспечения безопасности.

Цель и задачи Программы, а также целевые индикаторы, характеризующие степень достижения цели и решения поставленных задач приведены в приложении 2.

4. Система мероприятий программы

Для  достижения указанной в Программе цели и решения задач, направленных на совершенствование условий оказания муниципальных услуг в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной поддержки населения для наибольшего числа получателей услуг, планируется осуществить ряд мероприятий, перечень которых приведен в приложении  3.

Мероприятия Программы представлены по следующим направлениям:

- Строительство объектов социальной инфраструктуры для комплексного использования;

- Реконструкция объектов социальной инфраструктуры;

- Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры.

5. Механизм реализации Программы и система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией Северного района Новосибирской области.

Исполнителем является администрация Северного района Новосибирской области.

Исполнитель мероприятий  Программы осуществляет:

- Своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

- Эффективное и целевое использование средств, выделенных на реализацию  Программы;

- Контроль по реализации Программы осуществляется управлением экономического развития, труда, имущества и земельных отношений Северного района Новосибирской области (далее - управление), согласно приложению  6, 7.

- Отдел градостроительства, коммунального хозяйства и транспорта администрации Северного района Новосибирской области во взаимодействии с управлением.

  - заключает с администрациями муниципальных образований    соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий Программы (далее – субсидии).

Соглашение должно содержать следующие положения:

а). Целевое назначение субсидий с указанием наименований объектов в соответствии с мероприятиями программы;

б). Размер субсидий местному бюджету, объем финансирования за счет средств местного бюджета;

в). Форму, сроки и порядок представления отчетности о выполненных объемах работ и об осуществлении расходов за счет средств местного бюджета;

г). Осуществление контроля за соблюдением органом местного самоуправления условий предоставления субсидий;

д). Порядок возврата субсидий в случае нецелевого использования субсидий;

е). Ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

4.2. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, предшествующего кварталу, планируемому для проведения мероприятий, формирует и представляет в Управление финансов и налоговой политики Северного района Новосибирской области (далее управление финансов) заявку на выделение предельных объемов финансирования с помесячной разбивкой.

4.3. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидий администрациями муниципальных образований на основании представленных ими ежемесячных отчетов о выполненных объемах работ и ежеквартальных отчетов о долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов.

4.4. При нарушении условий софинансирования администрация Северного района Новосибирской области  вносит предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями либо об уменьшении объема субсидий.

4.5. Представляет в управление финансов ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца отчет о выполненных объемах работ по объектам Программы с указанием  наименования объекта, установленного лимита расходов за счет средств областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета Северного района Новосибирской области.

5. Управление финансов на основании отчета о выполненных объемах работ и заявки на выделение предельных объемов финансирования осуществляет согласование расходов на реализацию мероприятий Программы по муниципальным образованиям, включенным в Программу, в порядке и сроки, установленные управлением финансов и налоговой политики Северного района Новосибирской области.

6. Администрации муниципальных образований – получатели субсидий по мероприятиям Программы представляют в отдел градостроительства, коммунального хозяйства и транспорта администрации Северного района Новосибирской области (далее - отдел), отдел предоставляет в Министерство строительства:

6.1.  Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о выполненных работах, копии унифицированной формы № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», копии распорядительных документов по обоснованию авансовых платежей по объектам в соответствии с мероприятиями программы.

6.2. Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов, с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местного бюджета.

7. Средства субсидий, не использованные в течение месяца с момента поступления на счет местных бюджетов, подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области.

8. В случае нарушения целевых показателей и (или) сроков проведения мероприятий Программы финансирование не осуществляется до внесения соответствующих изменений в Программу.

9. В случае неисполнения отдельных мероприятий Программы неосвоенные бюджетные ассигнования без внесения соответствующих изменений в Программу не подлежат перераспределению на другие мероприятия программы.

10. Получатели бюджетных средств несут ответственность за их нецелевое использование в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется отделом градостроительства, коммунального хозяйства и транспорта администрации Северного района Новосибирской области.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, предоставленных из областного бюджета Новосибирской области, и местного бюджета Северного района Новосибирской области и составит всего – 119 750,4 тыс. руб.

Распределение по годам:

2013 год – 16 612,8 тыс. руб.

2014 год – 59 648,8 тыс. руб.

2015 год – 43 488,8 тыс. руб.

Реализация и финансирование Программы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий, в соответствии с приложением 3 к Программе.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Решение комплексной задачи развития  общественной инфраструктуры должно обеспечить качественно иной уровень комфортности и качества жизни населения. Развитие общественной инфраструктуры будет характеризоваться следующими показателями:

- построены новые объекты площадью 2307 м2.

- более рационально будут использоваться 1761 м2 объектов социальной инфраструктуры;

- выведены из числа объектов, занимаемых учреждениями социальной инфраструктуры, 98 м2.

- сокращены расходы  на текущее содержание объектов социальной инфраструктуры

- капитально отремонтированы здания площадью 1682 м2;

Экономия бюджетных средств за счет высвобождения и перевода в другие объекты  составит в 2014г- 640 тыс. руб., в 2015г- 620 тыс. руб. в год.