**Потюкановский**

**ВЕСТНИК**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **35** | **07.11.2016**  **понедельник** |

**Периодическое печатное издание администрации Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области**

**Администрация**

**Потюкановского сельсовета**

**Северного района Новосибирской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03.11.2016 п. Среднеичинский № 65**

**Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное**

**развитие транспортной инфраструктуры Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2022гг».**

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области, администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 - 2022 гг».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Потюкановский сельсовет» и разместить на официальном сайте администрации Северного района во вкладке «Муниципальные образования» Потюкановский сельсовет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области А.В. Шушков

Утверждена

Постановлением администрации

Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области

от 03.11.2016 № 65

**ПРОГРАММА**

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 – 2022 годы

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 – 2022 годы» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области , Постановление администрации Потюкановского сельсовета от 03.11.2016 г. № 65 «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 – 2022 годы». |
| Заказчик  программы | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области, адрес: 632094, Новосибирская область, Северный район, поселок Среднеичинский, ул. Центральная, 14 |
| Исполнители программы | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области, адрес: 632094, Новосибирская область, Северный район, поселок Среднеичинский, ул. Центральная, 14 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;  -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);  - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;  - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2022 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог;  - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования:  - средства местного бюджета:  2017 г. – 1118,0 тыс. руб.  2018 г. – 18,0  2019 г. – 18,0  Средства местного бюджета на 2018-2022 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

1. **Общие сведения**

Территория Потюкановского сельсовета находится в северо-западной части территории Северного муниципального района, в составе Куйбышев – Барабинского внутриобластного планировочного района.

С западной, южной и восточной сторон Потюкановский сельсовет граничит с территорией Куйбышевского района Новосибирской области. С северо-восточной стороны территория Потюкановского сельсовета окружена землями, которые относятся к Федоровскому сельсовету. С севера Потюкановский сельсовет граничит с Гражданцевским и Новотроицким сельсоветами. В состав Потюкановского сельсовета входит один населенный пункт – поселок Среднеичинский.

Территория Потюкановского сельсовета включает в себя земли, прилегающие к рекам Ича и Кама. Населенный пункт поселок Среднеичинский является неотъемлемой частью исторически сложившейся сети расселения на приречных трассах рек Ича и Кама.

Общая территория Потюкановского сельсовета составляет 118590 га, численность населения – 124 человека.

В состав Потюкановского сельсовета входит один населенный пункт – поселок Среднеичинский.

Главной планировочной осью, пересекающей территорию сельсовета с севера на юг, является автомобильная дорога Куйбышев – Северное, которая связывает поселок Среднеичинский с районным центром село Северное.

Удаленность от областного центра г. Новосибирск – 370 км., от районного центра - 60 км., от ближайшей железнодорожной станции (г. Барабинск) – 70 км.

**3.Общественный транспорт**

Основным видом пассажирского транспорта поселения являются автомобили, находящиеся в личном пользовании граждан, для поездок в районный центр - маршрутные автобусы Северное – Новосибирск, Северное – Куйбышев.

1. **Характеристика улично-дорожной сети**

Основные мероприятия в части развития дорожной сети на территории муниципального образования предусмотрены комплексной программой социально-экономического развития до 2025 года и схемой территориального планирования Потюкановского сельсовета. Коммуникационный каркас улично-дорожной сети как основа планировочной структуры поселка Среднеичинский сложился по простой схеме: прямая, без четкой классификации улиц и дорог. Дорога с улицы Центральная имеет выход на автомобильную дорогу Куйбышев – Северное. Общая протяженность дорог составляет 1,2 км. Из них только 300 м имеют твердое покрытие, на этом же отрезке дороги расположена оборудованная остановка для общественного транспорта. Все автомобильные дороги освещены и оборудованы дорожными знаками в соответствии с ГОСТ.

Отдельные территории имеют свободную планировочную структуру. Одной из причин являются особенности ландшафта и рельефа (заболоченность, гидрология).

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины, при этом ширина в линиях застройки чрезмерно заужена на отдельных участках. Ширина проезжих частей улиц 6-8,5м, второстепенных – 4-6м, следовательно, пропускная способность на отдельных участках невелика. Тротуары, как необходимый элемент поперечного профиля улиц, отсутствуют.

В поселке Среднеичинский отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть. Центр поселка формируется на улице Центральная, в районе администрации, где расположены основные социально – значимые объекты (школа, ФАП, почта, библиотека и др.).

**5.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2022 годы » (далее — Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом Северного сельсовета; решением Совета депутатов Потюкановского сельсовета от 28.02.2013 № 1 «Об утверждении проекта Генерального плана Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области», с комплексной программой социально-экономического развития Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на период 2011 — 2025 годов, и в целях создания условия безопасности дорожного движения, стабильного функционирования транспортной инфраструктуры, улучшения комфортности и качества проживания жителей.

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.

Мероприятия по организации комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог являются выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Организацию работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения планируется решать согласно плана мероприятий.

Для реализации мероприятий программы предусматривается обеспечить в соответствии с выделяемыми объемами финансирования:

- осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния дорог, в том числе разработка проектной документации.

**6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы.**

Состав целевых показателей (индикаторов) Программы указан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период реализации и структурирования с учетом минимизации количества.

Показатели Программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и транспортного комплекса.

Показателями (индикаторами) реализации Программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы по годам реализации приведены в приложении № 2 к Программе.

**7. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.

Мероприятия по организации комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог являются выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Организацию работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения планируется решать согласно плана мероприятий.

Для реализации мероприятий программы предусматривается обеспечить в соответствии с выделяемыми объемами финансирования:

- осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния дорог, в том числе разработка проектной документации.

**8. Оценка планируемой эффективности Программы**

Оценка фактической эффективности муниципальной Программы проводится по итогам ее реализации в целях оценки влияния результатов Программы на социально-экономическое развитие Северного сельсовета, исходя из степени достижения ожидаемых результатов и сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.  
 Критериями эффективности являются:

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и сокращение количества ДТП.

**9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.**

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из местного и областного бюджета, средств дорожного фонда Потюкановского сельсовета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда поселения осуществляется в объемах, определенных решением о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

**10. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы.**

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети поселковых дорог относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на дорогах поселка. Повышение транспортной доступности за счет развития сети дорог поселения будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог поселения за счет ремонта.

3. Проектирование, реконструкция дорог.

**11.Механизмы реализации программы**

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области дорожного хозяйства и транспорта с учетом интересов хозяйствующих объектов Потюкановского сельсовета.

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем программы является администрация Потюкановского сельсовета.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

- организует и координирует реализацию программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы в целом и в части, ее касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

- с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

- разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из районного и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Исполнители программных мероприятий определяются на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации Северного района Новосибирской области в разделе «Муниципальные образования» Потюкановский сельсовет информацию о ходе реализации муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1 к Программе

комплексного развития транспортной

инфраструктуры Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области

на 2017 - 2022 годы

Перечень

мероприятий и расходов на исполнение Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2022годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Стоимость затрат  тыс. руб. | | | | | | | Сроки исполнения | Ответственный  исполнитель |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |  |
| 1.1 | Затраты на уличное освещение (приобретение фонарей, лампочек и т.д.) | Бюджет МО | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  | 9,0 | ежегодно | администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| 1.3 | Содержание дорог поселения (грейдерование, обкосы обочин дороги, очистка от снега и т.д. согласно муниципального контракта). | Бюджет МО | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 45,0 | постоянно | администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области, МКУ ЖКХ Потюкановского сельсовета |
| 1.4 | Ремонт дорог. | Областной бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 | по мере необходимости | администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации | Районный бюджет | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 | по мере ремонта дорог | администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области |
|  | Итого: |  | 1118,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |  | 1154,0 |  |  |

Приложение № 2 к Программе

комплексного развития транспортной

инфраструктуры Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области

на 2017 - 2022 годы

Перечень

Показателей (индикаторов) Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор)  Программы | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям | % | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Повышение конкурентоспособности транспортного комплекса | | | | | | | | |
| 3. | Повышение уровня содержания автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учредители:  Администрация Потюкановского сельсовета | Адрес редакции:  632072  Новосибирская область Северный район п. Среднеичинский улица Центральная 14 | Редакция:  Администрация Потюкановского сельсовета | Телефон:  37-443 | Отпечатано в администрации Потюкановского сельсовета  тираж 5  Бесплатно |