АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОТЮКАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2013 г.                              п.Среднеичинский                                   № 20

Об утверждении целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2013-2014 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Устава Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области, в целях безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсоветам Северного района Новосибирской области, администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую целевую  программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области 2013 – 2014 годы».

- Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании «Потюкановский вестник».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области                                 А.В. Шушков

Утверждена

постановлением администрации

Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области

От 01.04.2013 №20

Целевая программа

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области 2013-2014 годы»

| Наименование программы | Целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области 2013-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196- ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Заказчик программы | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области МКУ ЖКХ Потюкановского сельсовета Северного района |
| Цель программы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| Срок реализации программы | 2013-2014 гг. |
| Исполнители мероприятий | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области МКУ ЖКХ Потюкановского сельсовета Северного района |
| Основные мероприятия программы | Содержание автомобильных дорог общего порльзования в границах населенных пунктов сельсовета; Ремонт дорожного полотна по улицам населенного пункта п. Среднеичинский; Проектно- сметная документация на ремонт дороги в п. Среднеичинский; Обучение водительского состава по безопасности дорожного движения (ежегодно); Организация освещения улиц; Установка дополнительных дорожных знаков. |
| Финансирование программы | Областной бюджет, местный бюджет Всего:200 тыс. руб. |
| Ожидаемый результат | Снижение уровня аварийности на дорогах |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области МКУ ЖКХ Потюкановского сельсовета Северного района |

Введение

Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области 2013-2014 годы» (далее – Программа) разработана в целях реализации Полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области на основании Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Цель программы  по безопасности дорожного дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета на 2013-2014 годы.

Создание условий безопасности движения его участникам на дорогах поселения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности.

Задачи программы по безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета на 2013-2014 годы

- ремонт дорожного полотна по улицам населенного пункта п. Среднеичинский;

- обеспечение своевременной установки, замены технических средств организации дорожного движения.

Финансирование программы по безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета на 2013-2014 годы

Финансирование программ осуществляется  за счет местного бюджета и областного бюджета.

Общий объем финансирования программы (в том числе местного бюджета Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области) составляет: 200тыс. рублей.

2013 год – 100 тыс. рублей;

2014 год – 100 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты выполнения программы по безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета на 2013-2014 годы.

В результате реализации Программы ожидается существенное снижение аварий и ДТП на дорогах  поселения сокращение числа пострадавших. Будут улучшены условия движения на улично-дорожной сети населенных пунктов.

Порядок контроля реализации программы по безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета на 2013-2014 годы.

Общий контроль реализации Программы осуществляет администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области, МКУ ЖКХ Потюкановского сельсовета Северного района.

Нормативно-правовая основа принятия программы по безопасности дорожного движения на территории Потюкановского сельсовета

на 2013-2014 годы

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Устав Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области.

___________________________