УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ЖКХ Останинского  сельсовета

Северного района Новосибирской области

_________________  Т.К.Капорикова

«13»января 2016 г.

ПРОГРАММА

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в МКУ ЖКХ Останинского сельсовета

на 2016-2018 годы.

Водоснабжение.

с. Останинка

2016 г.

Содержание

- Паспорт программы

- Общие положения

- Основные сведения МКУ ЖКХ Останинского сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

  - Основные сведения

  - Направления программы

- Механизм реализации

- Контроль над исполнением

- Мероприятия программы

- Целевые показатели энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

- Показатели энергетической эффективности объекта

- Риски по реализации программы энергосбережение в сфере водоснабжения

Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МКУ ЖКХ Останинского сельсовета на 2016-2018 годы. Водоснабжение» (далее программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки программы | -Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» - Приказ от 19.03.2015 № 39-В Департамента по тарифам Новосибирской области |
| Заказчик программы | МКУ ЖКХ Останинского сельсовета |
| Исполнитель программы | МКУ ЖКХ Останинского сельсовета |
| Цели и задачи программы | Цель программы – повышение энергетической эффективности при передачи и потреблении энергетических ресурсов, снижение финансовых расходов организации. Задачи программы – повышение энергоэффективности систем водоснабжения; - проведение энергетических обследований; - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов; - внедрение энергоэффективности устройств (оборудования и технологий) в МКУ ЖКХ Останинского сельсовета; - повышение уровня компетенции работников МКУ ЖКХ Останинского сельсовета в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2016-2018 гг. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём необходимых финансовых средств, для реализации программы составляет 45,0 тыс. руб. 2016 год: 15 тыс. руб. 2017 год: 15 тыс. руб. 2018 год: 15 тыс. руб. Объём финансирования подлежит ежегодной корректировке. |
| Ожидаемые результаты программы | - Экономия потребления воды для собственных нужд организации; - Экономия электрической энергии; - Сокращение потерь при передачи ресурсов; - Повышение заинтересованности в энергосбережении |

2. Общие положения

- Программа энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МКУ ЖКХ Останинского сельсовета на 2016-2018 г. Водоснабжение (далее – Программа) – разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Приказ  от 19.03.2015 № 39-В Департамента по тарифам Новосибирской области

- Программа устанавливает цели и задачи повышения энергетической эффективности при  передаче и потреблении энергетических ресурсов, снижение финансовых расходов организации;

- В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для её реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования. Реализация Программы позволит снизить потребление энергетических ресурсов.

3. Основные сведения МКУ ЖКХ Останинского сельсовета, характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

3.1. Основные сведения

МКУ ЖКХ Останинского сельсовета основано в 2009 году на территории МО Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области.

МКУ ЖКХ Останинского сельсовета является единственным поставщиком холодной воды на территории Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Водонапорная башня, введена в эксплуатацию в 1983 году.  Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1983 году их протяженность составляет 4786 м. Население пользуется водой из водоразборных колонок, которых на территории Останинского сельсовета имеется 17 шт.

3.2.Направление программы

Вопросы рационального использования ресурсов и энергосбережения приобретают все большую актуальность в современном мире. Экономия топливно-энергетических ресурсов, внедрение энергоэффективных технологий и материалов являются приоритетными направлениями в развитии как российской, так и мировой экономики.

Основа развития любого государства – его энергетическая безопасность. Соответственно, повышение энергоэффективности, реализация мероприятий в области энергосбережения – одна из гарантий такой безопасности, и как следствие, важнейший ресурс ускорения экономического роста.

Эффективное использование энергетических ресурсов, энергии и энергоносителей, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования в жилом и социальном секторе – вопросы, представляющие собой сегодня глобальную проблему.

Внедрение современных энергосберегающих технологий равносильно производству энергоресурсов и зачастую именно представляет собой более рентабельный и экологически ответственный способ обеспечения растущего спроса на энергию.

Именно для этих целей Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены меры по стимулированию повышения эффективности использования энергоресурсов во всех субъектах Российской Федерации.

4. Механизм реализации

Механизм реализации Программы включает:

1. Ежегодную подготовку отчёта о ходе реализации Программы и обсуждения достигнутых результатов

2. Корректировку Программы.

Корректировка Программы включает в себя:

- Внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий.

Корректировка Программы осуществляется

- по Программе в целом – на основании новых мероприятий по энергосбережению, разработка и принятие других программ, как районных, так и областных.

3. Перераспределение средств в пределах одного раздела  в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета.

5. Контроль над исполнением Программы

Контроль по реализации данной Программы осуществляется директором МКУ ЖКХ Останинского сельсовета.

6. Мероприятия Программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МКУ ЖКХ Останинского сельсовета на 2016-2018 годы. Водоснабжение.

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансиро вания | Стоимость затрат тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Отвествен ный испол-ль | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт водопровода и водозаборных колонок | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | По мере необходимости | МКУ ЖКХ Останинского сельсовета. | Сокращение потерь воды при её транспортировке, Снижение аварийности систем водоснабжения |
| 2 | Контроль за эффективным использованием объёмов электрической энергии, используемой при подаче и транспортировке воды, а так же используемой для целей отопления при добычи воды | Данные мероприятия не требуют финансирования | - | - | - | - | Постоянно | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем водоснабжения МКУ ЖКХ Останинского сельсовета | Сокращение объёмов электрической энергии, используемой: - при подаче воды, - для целей отопления при добычи воды |

7. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование целевого показателя | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Сокращение объёмов электрической энергии, используемой при подаче воды | 0,5%* | 0,5%* | 0,5%* |
| 2 | Сокращение объёмов электрической энергии используемой для целей отопления при добычи воды | 0,5%** | 0,5%** | 0,5%** |
| 3 | Сокращение потерь воды при её транспортировке | 0,5%*** | 0,5%*** | 0,5%*** |
| 4 | Оснащение приборами учёта в части рисурсоснабжаемой деятельности и собственного потребления | 0%**** | 0%**** | 0%**** |
| 5 | Снижение расхода энергоресурсов на собственные нужды организации в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в рамках осуществления деятельности в сфере водоснабжения |  |  |  |
| 5.1. | электроэнергия | 0%**** | 0%**** | 0%**** |
| 5.2. | Тепловая энергия | 0,0%***** | 0,0%***** | 0,0%***** |
| 5.3. | Холодная вода | 0%****** | 0%****** | 0%****** |

* Показатель может меняться в сторону уменьшения или в сторону увеличения от исходных данных. Данный факт будет на прямую зависеть от фактического потребления воды населением (организациями)

** электрическая энергия используется для целей отопления при добычи воды

*** показатель может меняться в сторону уменьшения и (или) увеличения от исходных данных. Данный факт будет на прямую зависеть от количества аварий, своевременного устранения аварий на трассе.

****Оснащение приборами учёта не планируется так как население пользуется водой из водоразборных колонок, и не планируют заводить воду в дома (квартиры) считая что это дорого.

***** электрическая энергия не используется на собственные нужды для целей освещения скважины, освещение естественное (солнце)

****** тепловая энергия не используется на собственные нужды для обогрева скважины.

******* холодная вода не используется на собственные нужды в рамках осуществления деятельности в сфере водоснабжения

8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1.1 | Проведение обследований сетей водоснабжения | 1 раз в 5 лет (ориентировочно август 2018 г.) |
| 1.2. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения | Бак. анализ и хим. анализ 4 раза в год |
| 1.3. | Оценка аварийности в сетях водоснабжения | ежеквартально |
| 1.4. | Оценка воды при транспортировке | 1 раз в год |
| 1.5. | Оценка пропускной способности сетей водоснабжения |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации, оборудования, используемого в сфере водоснабжения, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий |  |
| 3 | Мероприятия по сокращению объёмов электрической энергии, используемой при добычи и транспортировке воды |  |
| 4 | Мероприятия по сокращению объёмов электрической энергии, используемой для целей отопления при добычи воды |  |
| 5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при её транспортировки |  |
| 6 | Мероприятия по снижению расходов энергоресурсов на собственные нужды организации в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в рамках осуществления деятельности в сфере водоснабжения |  |
| 7 | Мероприятия направленные на организацию учёта воды при её производстве и транспортировке до потребителя |  |
| 8 | Мероприятия по снижению аварийности в системах водоснабжения |  |
| 9 | Прочие мероприятия | На усмотрения директора, в связи с возникшей производственной необходимостью |

* сроки по всем выше перечисленным мероприятиям могут, изменятся в зависимости от необходимости производственного процесса в сфере водоснабжения, а так же от финансовых возможностей организации.

9. Показатели энергетической эффективности объекта

В период 2016-2018 гг модернизация, создание объектов в сфере водоснабжения не планируется в связи с трудным финансовым положением.

- Риск не реализации программы энергосбережения в сфере водоснабжения

Программа энергосбережения в сфере водоснабжения содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- Выполнение программы энергосбережения не в полном объёме;

- Несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- Недостаточное финансовое обеспечения.

Из трёх выше перечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование  содержит угрозу срыва программы энергосбережение в сфере водоснабжения.

Снизить данный риск возможно при условии своевременного обеспечения в полном объёме финансовых потребностей на реализацию программы энергосбережения в сфере водоснабжения.