АДМИНИСТРАЦИЯ БИАЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Северного района

Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2016

с. Биаза                                №105

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2027 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4.1. статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  администрация Биазинскогосельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2027 годы»  приложение.

2.Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Вестник Биазинскогосельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Северного района Новосибирской области в разделе «Поселение».

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Биазинского сельсовета

Северного района Новосибирской области                               Ю.В.Гришмановский

Приложение к постановлению

Биазинского сельсовета

Северного района

Новосибирской области

от 09.11.2016  № 105

Программа

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Биазинского сельсовета

Северного района Новосибирской  области на 2017-2027 годы»

(далее – Программа)

- Паспорт Программы

| 1.1. Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2027 годы.» |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | 1) Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измен. Доп., вст. в силу с 11.07.2015) |
| 1.3. Заказчик Программы | Заказчик – координатор Программы – администрация Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| 1.4. Разработчик Программы | администрация Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| 1.5. Основные цели Программы | -прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуативным показателям 5%; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение доступности транспортных услуг для населения; - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан. |
| 1.6. Основные задачи Программы | - участие в федеральных, областных программах строительства, реконструкции дорог; - бесперебойное функционирование инженерных систем; - безопасность дорожного движения; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых дорог за счет ремонта; |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Развитие транспортной инфраструктуры. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, доступ- ность объектов транспортной инфраструктуры. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| 1.8. Исполнители Программы | администрация Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области (при условии участия) в соответствии с действующими областными программами. |
| 1.9. Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование осуществляется в рамках соответствующих областных программ. Самостоятельного (отдельного) финансирования мероприятий Программы не предусматривается. Выполнение программы предусматривает привлечение средств: -областного бюджета ; - местного бюджета ; -районного бюджета; Объем финансирования Программы составляет 13210,0 тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2017 – 1000,0 тыс.руб. 2018 – 4000,0 тыс.руб. 2019 – 600,0 тыс.руб. 2020 – 1500,0 тыс.руб. 2021 - 450,0 тыс.руб. 2022 - 2100,0 тыс.руб. 2023- 1200,0 тыс.руб. 2024- 700,0 тыс.руб. 2025- 1000,0 тыс.руб. 2026- 2027- 600,0 тыс.руб тыс.руб. Объемы финансирования подлежат корректировке соответствии с утвержденным бюджетом |
| 1.10. Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение инвестиционной привлекательности; - обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения поселения. - сокращение времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов; - снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; - повышение комфорта и удобства поездок; - повышение безопасности дорожного движения; - улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ). |
| Контроль за исполнением программы | Глава Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области |

3. Характеристика существующего состояния

транспортной инфраструктуры

3.1. Социально-экономическое состояние

Демографическая ситуация.

По состоянию на 01.01.2016 года население Биазинского сельсовета составляет 637 чел.  Биаза-430 чел.;Кордон-102 чел.;Веселая- 105 чел.

Численность трудоспособного населения составляет 363 чел. (57 % от численности всего населения). Численность моложе трудоспособного 108 чел. (17 % от численности всего населения), старше трудоспособного – 174 чел. (27.3 % от численности населения). За 2015 год родилось 8 чел., умерло – 5 чел. Естественный прирост населения составила 3 чел. Миграционная убыль населения за 2015 год составила 23 чел. (убыло - 23 чел.).

Неблагоприятная демографическая ситуация (общее сокращение населе-

ния, его старение, сокращение детского населения и молодежи) сохраняется и

создает объективные предпосылки снижения количественных показателей дея-

тельности учреждений.

Образование.

По состоянию на 01 января 2016 г. на территории Биазинского сельсовета функционирует 1 образовательное учреждение: Муниципальное казенное образовательное учреждение «Биазинская школа-интернат», включающая в себя группу дошкольного  образования.

В отрасли трудится 20 педагогов, из них 6 чел. Общая численность прочих работающих в муниципальном общеобразовательном учреждении составляет 43 чел. Средняя заработная плата по итогам 2015 года составила:

- работники общеобразовательных учреждений – 17856,10 руб.

Культура.

В Биазинском сельсовете по состоянию на 01.01.2016 функционируют в ста-

тусе юр.лица: Муниципальное казенное учреждение культуры «Биазинский СДК» в с.Биаза и д.Весёлая предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского творчества; в статусе филиала: МКУК «ЦБС филиал 2» Книжный фонд библиотек составляет 179,181 тыс. экз., было приобретено книг на 11,8 тыс. руб. (в т.ч. 0,80 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 10,0 тыс. руб. – областного и 0,0 тыс. руб. – бюджета муниципалитета).

В отчетном периоде читателями библиотеки являются 500 чел. Число посещений составило 6800. С целью привлечения населения к чтению было проведено 56 мероприятий. Сотрудник библиотеки, читатели  поселения приняли участие в 8 районных и конкурсах и всероссийских акциях. Все мероприятия проводятся в рамках объявленного президентом РФ Года литературы в России.

Библиотека  имеет доступ к сети «Интернет» оснащена компьютерным оборудованием.

Клубным учреждением поселения по итогам 2015 года было проведено 46

культурно-досуговых мероприятия. Их посетило 1387 чел. Представители МКУК «Биазинский СДК» успешно приняли участие в 17-ти конкурсах, выставках, концертных программах мероприятиях областного, районного уровня.

По итогам 2015 года средняя заработная плата работников муниципального

учреждения культуры составила 14614,82 руб.,

Здравоохранение.

В Биазинском поселении функционирует объект здравоохранения: ГБУЗ Северная  ЦРБ «Биазинская  участковая больница» на 3 койко-места, в учреждении здравоохранения трудится 11 чел., в т. ч. средний медицинский персонал – 5 чел. средняя зарплата – 15235,46 руб.

Транспортная обеспеченность территории

На территории поселения  отсутствует железнодорожное сообщение. Автомобильный транспорт играет основную  роль во  внешних связях. Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дороги межмуниципального значения:

- К-04 «Куйбышев-Северное" обеспечивающая выход сельского совета в г.Куйбышев и г.Барабинск, а также на Федеральную трассу М- 51 «Байкал» ;

- Н-2307 1 км а/д "Н-2305" - обеспечивает связь населённых пунктов сельсовета с  соседним Бергульским сельсоветом;

- Н-2303 - обеспечивает связь населённых пунктов сельсовета с  соседним Остяцким сельсоветом;

- Н-2305 - обеспечивает транспортную связь с  Останинским сельсоветом;

Дороги местного значения представлены внутрихозяйственными дорогами, полевыми и лесными дорогами.

Существующая уличная сеть с. Биаза складывалась исходя из существующих естественно-географических условий.

Направление улиц и дорог диктуют складывающиеся исторические условия, река Тара и автодорога регионального значения.

В селе мало благоустроены  жилые улицы и переулки с проезжей частью часто не соответствующие нормативным, по улицам отсутствуют тротуары.

Главная площадь с. Биаза находится в центре, где расположены здание, дом культуры и досуга, основные магазины школа детский сад.

Протяжённость улиц и дорог в пределах населённого пункта  9,64 км

Показатели говорят о том, что в пределах с. Биаза плотность улично-дорожной сети достаточна и характерна для большинства подобных населённых пунктов со значительной частью усадебных улиц, но общий показатель указывает на общую разобщённость территории, неплотность застройки.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в центре посёлка на основных улицах.

3.2.1  Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры(исходя из данных генерального плана поселения)

Внешний транспорт

Структура внешних транспортных связей не претерпит каких-либо значительных изменений на расчётный срок.

Планируется :

- Реконструкция автомобильных дорог межмуниципального значения Н-2303   Северное - Биаза - гр. Кыштовского района с доведением до параметров IV технической категории.

- Н-2305 30 км а/д "Н-2303" - Биаза - Останинка.

- Н-2307 1 км а/д "Н-2305" - Бергуль.

- Реконструкция автомобильного объезда вокруг с.Биаза.

Внутренний транспорт, улично-дорожная сеть

В основу проектного решения улично-дорожной сети положены следующие принципы:

- Максимально сохранение сложившейся структуры улиц и дорог, существующей застройки.

- Учёт прежних проектных разработок с обеспечением наиболее удобных связей жилых зон с центром, местами труда, внешними дорогами с учётом сложившегося положения и новых тенденций в строительстве.

- Пропуск транзитного и грузового транспорта вне или на периферии жилой застройки.

- Реконструкция существующих улиц, особенно в центре, с расширением их в линиях застройки, по мере возможностей, проезжих частей, с озеленением и тротуарами для пешеходов, уменьшением влияния шума и загазованности на застройку.

Проектом предусмотрена следующая классификация улично-дорожной сети:

1. главные улицы;

2. улицы в жилой застройке:

- основные улицы;

- второстепенные улицы;

3.проезды.

Проектом предусматривается:

- строительство улиц в жилой застройке;

- строительство улиц и дорог на территории освоения под застройку на первую очередь и расчётный срок;

- асфальтирование и полное благоустройство всех улиц и дорог;

- асфальтирование улиц в жилой застройке;

- строительство проектируемой дорожной сети.

Таким образом, на расчётный срок улицы и дороги будут занимать 9,19 % территории. Общая протяженность улично-дорожной сети составит 9,7 км. На первую очередь в посёлке предусматривается реконструкция и благоустройство главных и основных улиц с оборудованием тротуарами и зелёными насаждениями, дренажными лотками; асфальтирование всех улиц в жилой застройке, а также строительство проектируемой дорожной сети застройки на первую очередь. На расчётный срок необходимо выполнить полное благоустройство всей существующей улично-дорожной сети и аналогично строительство проектируемой дорожной сети. Улицы, классифицируемые как внутриквартальные проезды, могут быть выполнены в щебёночном и грунто-щебёночном покрытии.

Из-за малой величины поселения и соответственно транспорта, интенсивность движения по улицам и дорогам ожидается небольшой, поэтому движение на перекрестках в основном будет саморегулируемым, предложения по размещению светофоров предполагается на дальнейших стадиях проектирования.

Автомобилизация составит 152 автомобилей из расчёта 400 автомобилей на 1000 жителей. Действующие АЗС для обслуживания сохраняются. Следует избегать размещения станций технического обслуживания автомобилей (СТО) в пределах жилых, для размещения подобных объектов предусмотрены коммунальные зоны.

Рекомендуется предусматривать специальные стояночные места  на парковке автотранспорта, у всех основных входов в жилые дома и объекты культурно-бытового обслуживания и общественного назначения  следует устраивать пандусы (уклон 8-10% с поручнями).

Автомобильный транспорт

По территории Биазинского поселения  дороги федерального значения не

проходят. Ближайшая федеральная трасса – М- 51 «Байкал», на которую из Северного района имеется выход через дорогу К-04 «Куйбышев-Северное" обеспечивающая выход  из Биазинского сельского совета в г.Куйбышев и г.Барабинск(до ближайшей железнодорожной станции)

Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования на

территории Биазинского поселения составляет 9,9 км, из них с твёрдым покрытием – 1,7 км. Все автомобильные дороги находятся собственности администрации Биазинского сельсовета.

Пассажирское сообщение по территории поселения  осуществляется

автомобильным транспортом. В настоящее время связи между населенными пунктами  Биазинского  поселения  обеспечены относительно разветвленной сетью автодорог и  к недостаткам в этой сфере относятся, главным образом, качественные характеристики – необходимо улучшение состояния дорожно-

го покрытия автомобильных дорог.

Транспортное обслуживание населения

Обслуживание территории и населения сельского поселения пассажирским транспортом осуществляется одним видам транспорта – автобусным.

Пассажирские автомобильные перевозки обеспечиваются АТП «Северноеагротранс» ОАО. В настоящее время действует пассажирский маршрут, проходящий через с.Биаза из трех автобусов от  сельсоветов: Биргульского , Останинского, Остяцкого до районного центра с.Северное, расположенного в 30 км от центрального села Биазинского поселения. Основные проблемы по автобусному сообщению – состояние проезжей части оставляет желать лучшего,  и связанные с этим большие затраты на техническое обслуживание и ремонт машин; существенный износ основных фондов; малая платежеспособность населения; слабая финансовая поддержка пассажирских перевозок из бюджетов всех уровней.

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

Основными транспортными артериями в поселении являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта средняя. Количество и протяженность внутрирайонных, межрайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения. Однако количество рейсов общественного транспорта в день в одном направлении не превышает одного - двух. Это связано с убыточностью внутрирайонных, межрайонных маршрутов. В целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу, в больницу экономически активное население сельского поселения пользуется личным транспортом.

Характер и цели передвижения населения в Биазинском поселении не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны

быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом,

реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых

объектов.

Приоритеты, цель и задачи, сроки и этапы Программы.

Основными приоритетами политики в сфере реализации Программы является: ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; доступность населения к различным видам транспортного обеспечения.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

1.Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для снижения транспортных издержек в экономике необходимо повысить эффективность системы товародвижения на базе современной  транспортной инфраструктуры. Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих формирование единого транспортного пространства.

2.Повышение доступности и комфортности  транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг.

Цель по повышению доступности транспортных услуг для населения обеспечивается решением  задач по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

3.Повышение конкурентоспособности транспортного комплекса.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня содержания автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения;

- обеспечение потребности  населения в перевозках на социально маршрутах.

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение сети автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- проектирование, строительство, реконструкция, содержание и ремонт поселковых дорог;

- повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;

- проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

- проведение организационных и технических мероприятий по улучшению дорожного движения;

- улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на дорогах общего пользования, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимизация скоростных режимов движения, применение современных технических средств организации дорожного движения.

Реализация Программы предусматривается в один этап в 2017-2027годы.

Перечень мероприятий и расходов на исполнение Программы представлен в приложении №1.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы.

Состав целевых  показателей (индикаторов) Программы указан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период реализации и структурирования с учетом минимизации количества.

Показатели Программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и транспортного комплекса.

Показателями (индикаторами) реализации Программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом на социально значимых маршрутах.

Развитие транспортного комплекса предоставляет возможность для реализации конструктивного права граждан свободно и беспрепятственно перемещаться как внутри сельсовета, так и за его пределами.

Реализация Программы позволит обеспечить круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования жителей сельских населенных пунктов, что позволит повысить качество жизни населения.

Обобщенная характеристика мероприятий Программы.

Программой предусмотрена реализация комплекса  мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.

Мероприятия по организации комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог являются выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Организацию работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения планируется решать согласно плана мероприятий.

Для реализации мероприятий программы предусматривается обеспечить в соответствии с выделяемыми объемами финансирования:

- осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния дорог, в том числе разработка проектной документации.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств  бюджетных ассигнований дорожного фонда Биазинского сельсовета, созданного в соответствии решением Совета депутатов Биазинского сельсовета   от 19.12.2013 № 7  «О создании муниципального  дорожного  фонда Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области» и местного бюджета.

Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка фактической эффективности муниципальной Программы проводится по итогам ее реализации в целях оценки влияния результатов Программы на социально-экономическое развитие Биазинскогосельсовета, исходя из степени достижения ожидаемых результатов и сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
   Критериями эффективности являются:

повышение уровня сервиса и комфортности  пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения;

обеспечение экономической устойчивости муниципального транспортного предприятия;
    совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и сокращение количества ДТП.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из местного и областного бюджета, средств дорожного фонда Биазинского сельсовета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда поселения осуществляется в объемах, определенных решением о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети поселковых дорог относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на поселковых дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети поселковых дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание поселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых дорог за счет ремонта.

3. Проектирование, реконструкция и строительство дорог.

Механизмы реализации программы.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области дорожного хозяйства и транспорта с учетом интересов хозяйствующих объектов Биазинского сельсовета.

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем программы является администрация Биазинского сельсовета.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

- организует и координирует реализацию программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы в целом и в части, ее касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

- с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

- разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из районного и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Исполнители программных мероприятий определяются на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации Северного района Новосибирской области в разделе «Поселение» информацию о ходе реализации муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1 к  Программе

комплексного развития транспортной

инфраструктуры Биазинского сельсовета

Северного района Новосибирской области

на 2017- 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программых мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Биазинского сельсовета на 2017-2027 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2017-2018г. | 30 000 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Освещение автомобильных дорог | 2017-2027 г. | 30 000 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги д.Веселая ул. Тудовая-500м., | 2017 г. | 800,0 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги д.Кордон ул.Трудовая, 1478.1 м. | 2018г. | 4000,0 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дорогид.Веселая ул,Харитонова 1074.0м. | 2019г. | 600,0 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (д.Веселая ул.Заречная-741м. | 2020 г. | 1500,0 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (подсыпка гравийного покрытия, укрепление обочин) д.Кордон, переул.Молодежный, 198м. | 2021 г. | 450, 0 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги с.Биаза, ул.Бугаева, 1931,3м. | 2022 г. | 2100,00 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги с.Биаза, ул.Молодежная,502,7м. | 2023г. | 1200,00 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги с.Биаза, ул.Садовая,320,0м. | 2024г. | 700,0 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Д. Кордон часть ул. Трудовой-500 м | 2025г | 1000,0 | администрация Биазинского сельсовета |
|  | - | 2026г | - | администрация Биазинского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги с.Биаза, ул.Зеленая,393,4м. | 2027г. | 600,0 | администрация Биазинского сельсовета |