АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХ-КРАСНОЯРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СЕВЕРНОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2016                              с. Верх-Красноярка                                   № 79

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования Верх-Красноярский сельсовет Северного района Новосибирской области,  администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2026 годы.

2. Опубликовать  постановление в периодическом печатном издании «Вестник Верх-Красноярского сельсовета».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Верх-Красноярского сельсовета

Северного района Новосибирской области                                 С.А. Клещенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области от 23.12.2016 № 79

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЕРХ-КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2026 ГОДЫ»

.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Верх-Красноярского сельсовета Северного района

Новосибирской области на 2017-2026годы»

| Наименование | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2026годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области - Генеральный план муниципального образования Верх-Красноярский сельсовет Северного района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области от 28.02.2013 №2 |
| Заказчик | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Заказчик-координатор | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Основные разработчики | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Цели и задачи | Цели программы: 1.Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения. 2.Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения. 3.Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения 4. Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. Общими задачами по развитию социальной инфраструктуры являются: - удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения на основании документов стратегического планирования, социальных нормативов и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания; -обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения; - модернизация существующей сети учреждений обслуживания, реструктуризация и интенсификация их работы в соответствии с потребностями населения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества; -повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания. |
| Сроки и этапы реализации | 2017-2026 годы |
| Перечень подпрограмм | Не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит: в 2017-2026 годах – 12470 тыс. рублей, в том числе: По годам: в 2017 году – 800 тыс. рублей; в 2018 году – 1600 тыс. рублей; в 2019 году – 750 тыс. рублей в 2020 году – 670 тыс. рублей; в 2021 году – 2650 тыс. рублей; в 2022+4 годы – 6000 тыс. рублей Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области, а также собственных средств индивидуальных застройщиков. Объемы средств бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Совета депутатов Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области о бюджете на соответствующий финансовый год. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | - Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области; -Обеспеченность граждан жильём, -нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Территория Верх-Красноярского сельсовета расположена в северо-западной части территории Северного района Новосибирской области. Населенные пункты в составе поселения: с. Верх-Красноярка, д. Забоевка, д. Усть-Ургулька, д. Алексеевка, д. Большие Кулики, д. Ново-Никольск. Численность населения на 01.01.2016  составила 967 человек. По населенным пунктам население распределено следующим образом: с. Верх-Красноярка – 640 чел., д. Забоевка – 3 чел., д. Усть-Ургулька – 5 чел., д. Алексеевка – 56 чел., д. Большие Кулики – 177 чел., д. Ново-Никольск – 86 чел.

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

-Муниципальным казенным образовательным учреждением Верх-Красноярская средняя школа (с.Верх-Красноярка, д.Большие Кулики) с нормативной вместимостью 242 места и фактическим количеством учеников – 89 человек.

-дошкольной группой муниципального казенного образовательного учреждения Верх-Красноярская средняя школа (с.Верх-Красноярка) на 20 мест и с фактическим пребыванием 13 детей.

Обеспечивается ежедневный подвоз детей из населенных пунктов к месту обучения по двум школьным маршрутам. Обучение проходит в одну смену.

В сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области работают:

-Муниципальное казенное учреждение культуры «Верх-Красноярский сельский дом культуры» и его структурные подразделения: Алексеевский сельский клуб, Ново-Никольский сельский клуб, Больше Куликовский сельский клуб;

- 2 филиала МКУК «Северная централизованная библиотечная система»: Верх-Красноярский филиал № 4 и Больше Куликовский филиал № 3;

- филиал Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.И.Баева» в с.Верх-Красноярка;

- имеются 2 детские игровые площадки (с.Верх-Красноярка и д.Большие Кулики).

В сфере здравоохранения на территории поселения действуют:

- Верх-Красноярская участковая больница ГБУЗ «Северная ЦРБ» на 15 коект. При амбулатории имеется 1 аптечный пункт, который обеспечивает доступность аптечным обслуживанием;

- 3 ФАПа в населенных пунктах.

Основные проблемы развития социальной инфраструктуры Верх-Красноярского сельсовета  следующие:

1. существующая сеть объектов общественной инфраструктуры не соответствует сложившейся системе расселения и демографической структуре населения;

2. состояние большинства объектов общественной инфраструктуры, уровень их благоустроенности и безопасности не соответствует современным требованиям.

Для достижения пространственной оптимизации сети общественной инфраструктуры, приведения её в соответствие  перспективной системе расселения необходимо:

-развитие новых объектов обслуживания в населенных пунктах Верх-Красноярского сельсовета;

-реконструкция существующих учреждений обслуживания с учетом требований оптимизации и комплексного использования;

- развитие новых объектов общественной инфраструктуры на территориях комплексного освоения, жилищного строительства.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основными целями Программы   являются:

1.Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения.

2.Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения.

3.Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры  поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения.

4. Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения на основании документов стратегического планирования, социальных нормативов и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания;

-обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- модернизация существующей сети учреждений обслуживания, реструктуризация и интенсификация их работы в соответствии с потребностями населения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества;

-повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

Срок реализации Программы  рассчитан на 2017-2026 годы.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации программы, выделение этапов не предусмотрено.

3. Основные мероприятия программы.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Формирование детских игровых площадок дошкольников;

2. Организация краеведческого музея

3. Расширение общедоступной библиотеки 30,0 тыс. ед. книгохранения

4. подготовка проектной документации на строительство сельского храма в с.Верх-Красноярка

5. Межевание земельного участка под строительство сельского храма в с.Верх-Красноярка

6. строительство сельского храма в с.Верх-Красноярка

7. Организация добровольной пожарной дружины и места базирования спецтехники в д.Ново-Никольск

8. Ввод в строй объектов индивидуального жилищного строительства.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источником финансирования программы является местный бюджет Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области, а также собственные средства индивидуальных застройщиков.

Объем финансирования программы на 2017-2026 годы составляет –12470 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

в 2017 году – 800 тыс. рублей;

в 2018 году – 1600 тыс. рублей;

в 2019 году – 750 тыс. рублей

в 2020 году – 670 тыс. рублей;

в 2021 году – 2650 тыс. рублей;

в 2022+4 годы – 6000 тыс. рублей

5. Механизмы реализации муниципальной программы.

Программа реализуется как комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

Основным исполнителем настоящей программы является администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Соисполнителями настоящей программы являются: муниципальное казенное учреждение культуры Северного района Новосибирской области «Верх-Красноярский сельский дом культуры»; специализированные организации (по согласованию).

Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными  и муниципальными нормативными правовыми актами.

Ответственными за выполнение мероприятий программы в установленные сроки являются исполнители программы.

Приложение

к муниципальной программе                                                                                                                                                  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2026годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2026годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2010 | 2021 | (2022-+4) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Формирование детских игровых площадок дошкольников | Бюджет Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | 2017 год | 200 | 200 | - | - | - | - | - | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| 2 | Организация краеведческого музея | Бюджет Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | 2019-2020 г.г. | 100 | - | - | 50 | 50 | - | - | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области; МКУК «Верх-Красноярский СДК» |
| 3 | Расширение общедоступной библиотеки 30,0 тыс. ед. книгохранения | Бюджет Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | 2021 год | 50 | - | - | - | - | 50 | - | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| 4 | подготовка проектной документации на строительство сельского храма в с.Верх-Красноярка | Бюджет Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | 2019 год | 100 | - | - | 100 | - | - | - | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области; специально уполномоченная организация |
| 5 | Межевание земельного участка под строительство сельского храма в с.Верх-Красноярка | Бюджет Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | 2020 год | 20 | - | - | - | 20 | - | - | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области; специально уполномоченная организация |
| 6 | строительство сельского храма в с.Верх-Красноярка | Бюджет Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | 2021-2024 | 5000 | - | - | - | - | 2000 | 3000 | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области; специально уполномоченная организация |
| 7 | Организация добровольной пожарной дружины и места базирования спецтехники в д.Ново-Никольск | Бюджет Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | 2018 год | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области. |
| 88 | Ввод в строй объектов индивидуального жилищного строительства | Собственные средства застройщиков | ежегодно | 6000 | 1600 | 1600 | 1600 | 600 | 600 | 3000 | Индивидуальные застройщики |
| Итого по Программе |  | Бюджет Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | 6470 | 200 | 1000 | 150 | 70 | 2050 | 3000 |  |
|  |  | Собственные средства застройщиков |  | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |