**Отчет инвестиционного уполномоченного Северного района Новосибирской области**

1\* квартал 2020 года

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** | | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | |
| Администрация Северного района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Северном Новосибирской области, ГКУ НСО "УКС" объявлены торги на корректировку проектной и рабочей документации.Реализация наказа в рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2015-2021 годы" | Социальная | 2020-2021 | С. Северное | Планируется в 2020 году проведение корректировки проектно-сметной документации, продолжение строительно-монтажных работ | 129 501,8 | | -  (данные отсутствуют) | 69 963,30  (запланировано на 2020 год)  59 538 ,5  (запланировано на 2021 год) | Содействие здоровому образу жизни, создание новых рабочих мест |
| Администрация Северного района Новосибирской области | Реконструкция объекта "Полигон по утилизации твердых бытовых отходов в с. Северное Северного района Новосибирской области" | Сфера коммунальных услуг | 2018-2020 | Примерно в 3,3 км в направлении на северо-запад с.Северное Северный район, Новосибирская область | Заключен муниципальный контракт на реконструкцию полигона, на 2020 год запланировано завершение реконструкции объекта и ввод его в эксплуатацию | 80222,62 | | 10 990,0 | 16 518,1656 | Улучшение сферы коммунальных услуг. Создание новых рабочих мест. |
| ООО «Сибирский ЛПК» | Создание лесопромышленного комплекса по глубокой  переработке древесины | Промышленное производство | 2018-2020 | с. Северное | Введены в эксплуатацию и получено свидетельство о регистрации блока сушилок 1,получено разрешение на строительство на блок сушилок 2,подготовка проектов на цех шпона и линию печей для получения древесного угля.смонтировано и готово к работе технологическое оборудование и сушильна я камера в цехе шпона. | 4842000,0 | | 1170,0 | 186856,0 | Создание около 1000 новых рабочих мест |
| Администрация Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области, Министерство культуры НСО | Капитальный ремонт Витинского сельского дома культуры | Социальная | 2019-2021 | д. Витинск ул. Центральная ,10, Северный район, Новосибирская область | Подготовка ПСД, капитальный ремонт крыши | 2 709,0 | | 0 | 0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, улучшение качества предоставления общественных услуг |
| ООО «Колхоз Наша Родина» | Реконструкция коровника | Сельское хозяйство | 2018-2020 | с. Верх-Красноярка, Северный район, Новосибирская область | подготовка | 1000,0 | | 0 | 0 | Создание дополнительных рабочих мест(2) |
| АО «Новосибирскнефтегаз» | Строительство ВЛ 110кВ и ПС-110/35/10кВ | Добыча углеводородного сырья | 2019 | Верх- Тарское месторождение | строительство | 685432,64 | | 0 | 298 000,00 | Привлечение сервисной подрядной организации |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | |
| Администрация Северного района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области, ГКУ НСО "УКС" объявлены торги на корректировку проектной и рабочей документации.Реализация наказа в рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2015-2021 годы" | Социальная | 2020-2021 | С. Северное | Планируется в 2020 году проведение корректировки проектно-сметной документации, продолжение строительно-монтажных работ | 129 501,8 | | -  (данные отсутствуют) | 69 963,30  (запланировано на 2020 год)  59 538 ,5  (запланировано на 2021 год) | Содействие здоровому образу жизни, создание новых рабочих мест |
| Администрация Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области, Министерство культуры НСО | Капитальный ремонт Витинского сельского дома культуры | Социальная | 2019-2021 | д. Витинск ул. Центральная ,10, Северный район, Новосибирская область | Подготовка ПСД, капитальный ремонт крыши | 2 709,0 | | 0 | 0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, улучшение качества предоставления общественных услуг |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| **Строительство ВЛ 110 кВ** | **Большая заболоченность земельных участков** | **Необходимо устройство лежневых проездов** |
| Реконструкция коровника ООО «Колхоз Наша Родина» | **Ограниченность в финансовых средствах** | **Привлечение дополнительных финансовых источников** |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | Волкова Ольга Анатольевна | 13.01.2020 | Возможность получения финансовой поддержки по бытовым услугам (парикмахерские услуги) | конкурс запланирован во 2 квартале 2020 | Рекомендовано принять участие в конкурсе по МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |
| 2 | ООО «Фея» | 10.02.2020 | Возможность получения финансовой поддержки по бытовым услугам (парикмахерские услуги) | Конкурс запланирован во 2 квартале 2020 | Рекомендовано принять участие в конкурсе по МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | Экономика подраздел «Инвестиции» |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | sevadmn@yandex.ru |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **да** |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **да** |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | **4** |
| Темы сообщений / публикаций | - Отчёт инвестиционного уполномоченного.  -Инвестиционный паспорт района  - Нормативно-правовые акты в сфере регулирования инвестиционной деятельности.  - Информация об инвестиционном уполномоченном. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | **да** |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | **нет** |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | **1** |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | Информация для СМиСП о проводимых конкурсах, о работе ИКП, о формах поддержки, о реализации муниципальной программы |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **-** |
| Темы публикации | - |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | **нет** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области от 18.03.2020 № 214 «О внесении изменений в постановление администрации  Северного района Новосибирской области от 28.08.2019 № 552» | № 214 от 18.03.2020 | Обновлен состав инвестиционного совета Северного района Новосибирской области |
| 2 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Северного района Новосибирской области от 06.12.2017 №661» | № 221 от 23.03.2020 | Уточнен Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предприятиям- производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северном районе Новосибирской области на 2018-2022 годы» |
| 3 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Северного района Новосибирской области от 28.04.2012 № 299» | № 247 от 30.03.2020 | Актуализирован инвестиционный паспорт Северного района Новосибирской области |